SBrain الذكاء الداخلي لـ SBrandOps خطة التنفيذ الكاملة — Groq + Supabase Native SMA Marketing ¦ إبريل 2026

# 1. نظرة عامة — ما الذي نبنيه؟

SBrain هو طبقة ذكاء اصطناعي مركزية تربط كل modules السبراندأوبس وتجعلها تتعلم مع الوقت. بدلاً من Nest.js backend (غير موجود في التطبيق حالياً)، نبنيه بـ Groq API مجاناً فوق البنية الموجودة: React + Vite + Supabase.

## 1.1 المكونات الأساسية

| المكون | التقنية | التكلفة | الدور |
| --- | --- | --- | --- |
| AI Engine | Groq API (Gemma 2 / Llama 3.3) | مجاني | Core intelligence — 95% من الـ tasks |
| Image AI | Gemini free tier | مجاني | تحليل الصور فقط |
| Database | Supabase Postgres + pgvector | موجود | Knowledge Graph + Learning |
| Background Jobs | Supabase Edge Functions (Deno) | موجود | Observer + Cron scoring |
| Real-time Alerts | Supabase Realtime | موجود | Observer notifications |
| Embeddings | Groq Embeddings / nomic-embed | مجاني | Semantic search + memory |

## 1.2 لماذا Groq بدلاً من Gemini؟

| المعيار | Gemini (الحالي) | Groq (المقترح) |
| --- | --- | --- |
| التكلفة | مدفوع بعد الـ free tier | مجاني — حد يومي سخي جداً |
| السرعة (latency) | 1.5 - 3 ثانية | 0.2 - 0.8 ثانية (أسرع 5x) |
| الموديلات | Gemini Flash / Pro | Gemma 2 27B + Llama 3.3 70B |
| API Format | Google GenAI SDK | OpenAI-compatible (أسهل) |
| Rate Limits | Per minute limits | 14,400 requests/day مجاناً |
| JSON Mode | نعم | نعم (أسرع وأكثر استقراراً) |

# 2. Architecture — البنية التقنية

كل طلب في التطبيق يمر عبر SBrainService الذي يقرر: أي موديل، أي context، أي memory level.

## 2.1 هيكل الملفات الجديدة

| الملف | الدور | يستخدم |
| --- | --- | --- |
| services/sbrainService.ts | AI Router — Core Engine | Groq API |
| services/sbrainProtocol.ts | TypeScript types للـ Protocol | Types فقط |
| services/sbrainObserverService.ts | مراقب التطبيق + Alerts | Supabase Realtime |
| services/sbrainLearnerService.ts | حفظ التعلم + Knowledge Graph | Supabase pgvector |
| services/sbrainCacheService.ts | Semantic cache لتوفير API calls | Supabase + pgvector |
| components/SBrainPanel.tsx | Chat UI + Alerts UI | React + sbrainService |
| migrations/add_sbrain_tables.sql | 5 جداول جديدة في Supabase | Supabase SQL |

## 2.2 SBrain Protocol — الـ TypeScript Interface

كل module في التطبيق يتواصل مع SBrain بنفس الشكل:

// services/sbrainProtocol.ts

export type SBrainAction = 'analyze' | 'suggest' | 'score' | 'alert' | 'train' | 'chat';

export type SBrainModule = 'content' | 'seo' | 'ads' | 'inbox' | 'design' | 'analytics' | 'crm';

export type MemoryLevel = 'brand_only' | 'industry' | 'full';

export type ResponseFormat = 'score' | 'list' | 'plan' | 'alert' | 'json' | 'text';

export interface SBrainRequest {

action:          SBrainAction;

module:          SBrainModule;

brandId:         string;

context:         Record<string, unknown>;

memory_level:    MemoryLevel;

response_format: ResponseFormat;

priority:        'immediate' | 'background' | 'scheduled';

}

export interface SBrainResponse {

status:          "success" | "error";

data:            unknown;

model_used:      string;

cache_hit:       boolean;

processing_ms:   number;

}

# 3. خطة التنفيذ — 5 مراحل

Phase 1 Foundation — الأساس ⏱ يوم 1-2

### الهدف: Groq يشتغل + SBrain Protocol جاهز

الخطوات:

- سجّل على groq.com → API Keys → أنشئ مفتاح مجاني

- أضف في .env: VITE_GROQ_API_KEY=gsk_xxxx

- ثبّت الـ package: npm install groq-sdk

- أنشئ sbrainProtocol.ts (types فقط — لا يحتاج API)

- أنشئ sbrainService.ts — AI Router الرئيسي

### sbrainService.ts — الكود الأساسي

import Groq from 'groq-sdk';

import { SBrainRequest, SBrainResponse } from './sbrainProtocol';

import { getBrandMemoryContext } from './brandMemoryService';

const groq = new Groq({ apiKey: import.meta.env.VITE_GROQ_API_KEY,

dangerouslyAllowBrowser: true });

// Model routing — أي task يروح لأي موديل

const MODEL_ROUTER = {

fast:     'gemma2-9b-it',      // سريع — score, classify

smart:    'llama-3.3-70b-versatile', // ذكي — analysis, plan

creative: 'llama-3.1-8b-instant',   // إبداعي — content

};

export async function callSBrain(req: SBrainRequest): Promise<SBrainResponse> {

const t0 = Date.now();

const model = req.priority === 'immediate' ? MODEL_ROUTER.fast : MODEL_ROUTER.smart;

const memory = await getBrandMemoryContext(req.brandId);

const completion = await groq.chat.completions.create({

model,

messages: [

{ role: 'system', content: buildSystemPrompt(req, memory) },

{ role: 'user',   content: JSON.stringify(req.context) },

],

response_format: req.response_format === 'json' || req.response_format === 'score'

? { type: 'json_object' } : undefined,

temperature: 0.3,

});

return {

status: 'success',

data:   JSON.parse(completion.choices[0].message.content ?? "{}"),

model_used:     model,

cache_hit:      false,

processing_ms:  Date.now() - t0,

};

}

| Deliverable | SBrain يستقبل requests ويرد بـ JSON من Groq مجاناً |
| --- | --- |
| Test | استدعِ callSBrain من Console وتأكد من الرد |
| Time | يومين |

Phase 2 Intelligence Cores — أدمغة الـ Modules ⏱ يوم 3-6

### الهدف: كل module يتكلم مع SBrain بدلاً من Gemini مباشرة

بدلاً من استدعاء Gemini مباشرة من كل service، كل طلب يمر عبر SBrain Protocol. ده يعني:

- أرخص: Groq مجاني بدلاً من Gemini مدفوع

- أذكى: كل طلب بياخد brand memory + industry context تلقائياً

- قابل للتتبع: كل interaction بيتحفظ في sbrain_interactions table

| الـ Module | الـ Action | الموديل | ملف التعديل |
| --- | --- | --- | --- |
| Content Scoring | score + feedback | gemma2-9b-it (fast) | contentScoringService.ts → sbrainService |
| SEO Analysis | analyze + plan | llama-3.3-70b (smart) | seoAuditService.ts → sbrainService |
| Ads Intelligence | score + predict | gemma2-9b-it (fast) | adsService.ts → sbrainService |
| Inbox Reply | suggest + classify | llama-3.1-8b (creative) | inboxService.ts → sbrainService |
| Brand Voice | analyze + train | llama-3.3-70b (smart) | brandMemoryService.ts → sbrainService |
| Analytics Insights | analyze + forecast | llama-3.3-70b (smart) | analyticsService.ts → sbrainService |

### مثال: كيف يتغير contentScoringService.ts

// قبل: كان يستدعي Gemini مباشرة

// const response = await getAI().models.generateContent({ ... })

// بعد: يمر عبر SBrain

import { callSBrain } from './sbrainService';

const result = await callSBrain({

action: 'score',

module: 'content',

brandId,

context: { content, brandDNA: brandProfile, platform },

memory_level: 'brand_only',

response_format: 'score',

priority: 'immediate',

});

| Deliverable | كل AI calls تمر عبر SBrain — مجاناً وأسرع |
| --- | --- |
| Time | 4 أيام (يوم لكل module) |

Phase 3 Observer System — العيون ⏱ يوم 7-9

### الهدف: SBrain يراقب ويتدخل proactively بدون ما المستخدم يطلب

Observer Service بيشتغل في الخلفية — يراقب events في Supabase Realtime ويبعت تنبيهات.

| الملاحظة | الحد (Threshold) | التنبيه | التوقيت |
| --- | --- | --- | --- |
| Brand Score انخفض | > 15 نقطة في أسبوع | "صوت البراند بيتغير — آخر 7 posts: 62% consistency" | فوري |
| Campaign خلصت بدون تحليل | 24 ساعة بعد الانتهاء | "حملة X خلصت — 3 insights مهمة قبل الجاية" | 24h |
| Inbox رسائل > 48h | عدد الرسائل > 5 | "7 رسائل بدون رد — response time يأثر على CVR" | يومياً |
| SEO pages stale | آخر تحديث > 90 يوم | "4 صفحات stale — Google بيحط عليهم علامة" | شهرياً |
| محتوى متكرر | نفس النوع > 8 مرات | "80% promotional — engagement بيتحسن مع educational" | بعد 10 posts |

### Observer جدول Supabase

CREATE TABLE sbrain_alerts (

id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

brand_id    UUID NOT NULL REFERENCES brands(id),

module      TEXT NOT NULL,

alert_type  TEXT NOT NULL,

severity    TEXT CHECK (severity IN ('low','medium','high','critical')),

message     TEXT NOT NULL,

action_url  TEXT,

acknowledged BOOLEAN DEFAULT false,

created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

| Deliverable | SBrain يبعت تنبيهات تظهر في الـ UI تلقائياً |
| --- | --- |
| Time | 3 أيام |

Phase 4 Learning Loop — الذاكرة التراكمية ⏱ يوم 10-13

### الهدف: SBrain يتذكر ويتعلم من كل interaction

كل response ناجح يتحفظ كـ learning entry. مع الوقت، الـ model يبقى أدق لكل brand.

### الجداول الجديدة في Supabase

| الجدول | المحتوى | الهدف |
| --- | --- | --- |
| sbrain_interactions | كل request + response + timing | Training data + performance analytics |
| sbrain_learnings | Patterns مستخرجة + embeddings | Knowledge Graph — pgvector search |
| sbrain_alerts | Observer notifications | تنبيهات البراند |
| sbrain_cache | Semantic cache للـ responses | توفير API calls مكررة |
| industry_knowledge | Cross-brand anonymous patterns | Network effect — كل brand يستفيد |

### Semantic Cache — توفير API calls

قبل ما يبعت لـ Groq، SBrain يدور على طلبات مشابهة تم الرد عليها قبل كده:

// sbrainCacheService.ts

export async function findCachedResponse(req: SBrainRequest): Promise<SBrainResponse | null> {

const embedding = await getEmbedding(JSON.stringify(req.context));

const { data } = await supabase.rpc("match_sbrain_cache", {

query_embedding: embedding,

match_threshold: 0.92,  // 92% similarity = same response

brand_id: req.brandId,

});

return data?.[0]?.response ?? null;

}

| Cache Hit Rate المتوقع | 30-40% من الطلبات بعد شهر (توفير كبير في API calls) |
| --- | --- |
| Deliverable | Knowledge Graph شغّال + cache يوفر 35% من الـ calls |
| Time | 4 أيام |

Phase 5 SBrain UI Panel — الواجهة ⏱ يوم 14-15

### الهدف: SBrain يكون موجود في كل صفحة كـ side panel

زر ثابت في الـ sidebar يفتح SBrain Panel — chat + alerts + insights في مكان واحد.

| المكوّن | الوظيفة |
| --- | --- |
| SBrainPanel.tsx | الـ container الرئيسي — tabs: Chat / Alerts / Insights |
| SBrainChat.tsx | محادثة مع SBrain — يعرف context الصفحة الحالية |
| SBrainAlerts.tsx | عرض Observer alerts مع action buttons |
| SBrainInsights.tsx | أهم 3 توصيات للبراند هذا الأسبوع |
| useSBrain.ts | Hook مركزي — يربط كل الـ components بالـ service |

### Context Awareness — SBrain يعرف أنت فين

حسب الصفحة المفتوحة، SBrain يغيّر الـ context تلقائياً:

// useSBrain.ts

const PAGE_CONTEXT: Record<string, SBrainModule> = {

'/content':   'content',

'/seo':       'seo',

'/ads':       'ads',

'/inbox':     'inbox',

'/analytics': 'analytics',

};

const module = PAGE_CONTEXT[location.pathname] ?? "content";

// SBrain يعرف أنت في صفحة إيه ويعدّل الـ prompts تلقائياً

| Deliverable | SBrain Panel موجود في كل صفحة — chat + alerts + insights |
| --- | --- |
| Time | يومين |

# 4. Supabase Migration — SQL الكامل

شغّل هذا الـ SQL في Supabase Dashboard → SQL Editor مرة واحدة:

-- ① SBrain Interactions (logging + training data)

CREATE TABLE sbrain_interactions (

id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

brand_id        UUID NOT NULL,

module          TEXT NOT NULL,

action          TEXT NOT NULL,

model_used      TEXT,

request_json    JSONB NOT NULL DEFAULT "{}",

response_json   JSONB NOT NULL DEFAULT "{}",

processing_ms   INTEGER,

cache_hit       BOOLEAN DEFAULT false,

created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

-- ② SBrain Learnings (Knowledge Graph)

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector;

CREATE TABLE sbrain_learnings (

id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

brand_id    UUID,  -- NULL = industry-level

domain      TEXT NOT NULL,

pattern     JSONB NOT NULL DEFAULT "{}",

performance JSONB NOT NULL DEFAULT "{}",

embedding   vector(1536),

sample_size INTEGER DEFAULT 1,

created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

CREATE INDEX ON sbrain_learnings USING ivfflat (embedding vector_cosine_ops);

-- ③ SBrain Alerts (Observer)

CREATE TABLE sbrain_alerts (

id           UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

brand_id     UUID NOT NULL,

module       TEXT NOT NULL,

alert_type   TEXT NOT NULL,

severity     TEXT CHECK (severity IN ('low','medium','high','critical')),

message      TEXT NOT NULL,

action_url   TEXT,

acknowledged BOOLEAN DEFAULT false,

created_at   TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

-- ④ Semantic Cache

CREATE TABLE sbrain_cache (

id           UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

brand_id     UUID,

module       TEXT,

request_hash TEXT NOT NULL,

embedding    vector(1536),

response     JSONB NOT NULL,

hit_count    INTEGER DEFAULT 0,

created_at   TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

-- ⑤ RLS Policies

ALTER TABLE sbrain_interactions ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

ALTER TABLE sbrain_alerts       ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

CREATE POLICY "brand_access" ON sbrain_interactions

USING (brand_id IN (SELECT id FROM brands WHERE owner_id = auth.uid()));

CREATE POLICY "brand_access" ON sbrain_alerts

USING (brand_id IN (SELECT id FROM brands WHERE owner_id = auth.uid()));

# 5. Timeline — 15 يوم من الصفر للـ Production

| اليوم | المرحلة | الـ Deliverable | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phase 1: Foundation | Groq API متصل + sbrainProtocol.ts جاهز | Pending |
| 2 | Phase 1: Foundation | sbrainService.ts يشتغل — أول call مجاني | Pending |
| 3 | Phase 2: Cores | contentScoringService.ts → SBrain | Pending |
| 4 | Phase 2: Cores | seoAuditService.ts → SBrain | Pending |
| 5 | Phase 2: Cores | adsService.ts → SBrain | Pending |
| 6 | Phase 2: Cores | inboxService.ts → SBrain | Pending |
| 7 | Phase 3: Observer | sbrain_alerts table + ObserverService | Pending |
| 8 | Phase 3: Observer | Real-time alerts in UI | Pending |
| 9 | Phase 3: Observer | Observer rules كاملة (6 قواعد) | Pending |
| 10 | Phase 4: Learning | sbrain_interactions logging شغّال | Pending |
| 11 | Phase 4: Learning | pgvector + Knowledge Graph | Pending |
| 12 | Phase 4: Learning | Semantic cache يوفر 30%+ من الـ calls | Pending |
| 13 | Phase 4: Learning | Industry-level anonymous learning | Pending |
| 14 | Phase 5: UI | SBrainPanel.tsx — Chat + Alerts | Pending |
| 15 | Phase 5: UI | Context-aware panel في كل صفحة | Pending |

# 6. KPIs — مقاييس النجاح

| الـ KPI | Baseline | بعد شهر 1 | بعد شهر 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| تكلفة AI (شهرياً) | مدفوع (Gemini) | صفر (Groq مجاني) | صفر + cache 30% |
| SBrain API latency (p95) | 1.5-3 ثانية | < 0.8 ثانية | < 0.5 ثانية (مع cache) |
| Content Score accuracy | 65% (Gemini) | 68% | 75%+ |
| Observer alerts actionability | لا يوجد | 70% | 85%+ |
| Cache hit rate | 0% | 20% | 40%+ |
| Knowledge Graph size | 0 entries | 500+ per brand | 5000+ per industry |
| AI calls مُوجَّهة عبر SBrain | 0% | 80% | 100% |

# 7. Quick Start — ابدأ دلوقتي

3 خطوات وSBrain بيشتغل على التطبيق:

| # | الخطوة | الأمر |
| --- | --- | --- |
| 1 | سجّل على Groq وخد API key مجاني | groq.com → Console → API Keys → Create |
| 2 | ثبّت الـ SDK وأضف الـ key | npm install groq-sdk ثم أضف VITE_GROQ_API_KEY في .env |
| 3 | شغّل الـ SQL migration | Supabase Dashboard → SQL Editor → شغّل add_sbrain_tables.sql |

SMA Marketing © 2026  |  Abdelrahman El-Harouny  |  sbrandops.com