SBrandOps

Brand Operating System

نظام الذاكرة الذكية + الذكاء الجماعي

الفكرة الكاملة — الأهداف — التنفيذ — الربط بكل أجزاء المشروع

SMA Marketing | Abdelrahman El-Harouny

إبريل 2026

# 1. الملخص التنفيذي

SBrandOps هو Brand Operating System مبني على فلسفة Plan→Create→Publish→Engage→Analyze→Optimize. الفكرة الجوهرية التي يقوم عليها النظام هي أن المعرفة التسويقية المتراكمة عبر الزمن وعبر البراندات المختلفة هي الأصل الحقيقي للمنصة — وليست الـ features.

الفكرة في جملة واحدة بدلاً من أن يبدأ كل AI call من الصفر، SBrandOps يحقن كل نموذج ذكاء اصطناعي بذاكرة حية ومتراكمة عن البراند وعن الصناعة — فيكون الناتج أذكى وأسرع وأقل تكلفة مع كل interaction.

هذا النظام يحقق هدفين متوازيين في آنٍ واحد:

- خفض تكاليف التشغيل بنسبة 70-80% عبر الـ Semantic Cache والـ Tiered Model Routing والـ Batch Processing.

- بناء ذكاء جماعي مع الوقت: كل brand يُغذّي النظام بمعرفة تُفيد البراندات الأخرى في نفس المجال — بشكل مجهول الهوية وآمن.

# 2. المشكلة التي تحلها الفكرة

المنصات التسويقية الحالية (Madgicx، Sprout Social، Hootsuite، Metricool) تعاني من مشكلة هيكلية واحدة:

| المشكلة | الواقع الحالي | ما يفعله SBrandOps |
| --- | --- | --- |
| Isolated Context | كل client معزول تماماً — لا تبادل للمعرفة | Shared Knowledge Graph بين البراندات |
| Zero Memory | كل AI call يبدأ من نقطة الصفر | Brand Memory متراكمة ومحقونة في كل call |
| High Token Cost | كل call يحمل كامل الـ context (2000+ token) | Smart Context: 400 token فقط — نفس الجودة |
| No Learning Loop | الأداء لا يُعلّم النظام لاحقاً | كل campaign تنتهي → insights تُضاف للذاكرة |
| Generic Outputs | المحتوى لا يعكس تاريخ البراند | Memory Injection → outputs تعرف البراند من الداخل |

# 3. الفكرة بالتفصيل — نظام الذاكرة الثلاثي

النظام يعمل على ثلاث طبقات متكاملة من الذاكرة، كل طبقة تخدم هدفاً مختلفاً:

## 3.1 الطبقة الأولى: Brand Memory (الذاكرة الخاصة)

كل براند له ذاكرة خاصة به تتكوّن من ثلاثة مستويات:

| المستوى | المحتوى | طريقة التخزين | متى يُستخدم |
| --- | --- | --- | --- |
| Static DNA | اسم البراند، الـ tone، الجمهور، الـ USP، الكلمات المحظورة، المنتجات | PostgreSQL + Redis Cache (7 days) | في كل AI call — يُحقن أولاً |
| Episodic History | campaigns سابقة، الـ hooks الفائزة، الـ angles الفاشلة، insights الجمهور، seasonal patterns | PostgreSQL + pgvector embeddings | عند إنشاء المحتوى والتحليل |
| Working Memory | الحملات النشطة، الهدف الحالي، القرارات الأخيرة | Redis (TTL: ساعة واحدة) | في الـ session الحالي فقط |

## 3.2 الطبقة الثانية: Semantic Cache (ذاكرة التكلفة)

بدلاً من استدعاء الـ AI API في كل مرة، النظام يتذكر الإجابات السابقة ويُعيد استخدامها عند طرح أسئلة مشابهة:

- كل prompt يُحوَّل إلى vector embedding.

- عند طلب جديد: البحث في الـ cache عن prompt مشابه بنسبة أكثر من 92%.

- Cache hit → إعادة الإجابة بدون أي تكلفة API.

- Cache miss → استدعاء الـ AI وحفظ الإجابة للمرات القادمة.

## 3.3 الطبقة الثالثة: Cross-Brand Knowledge Graph (الذكاء الجماعي)

هذه الطبقة هي الـ moat الحقيقي للمنصة — لا يوجد منافس يملكها:

- بعد كل campaign تنتهي: يستخرج النظام تلقائياً patterns مجهولة الهوية (industry, angle, hook_type, performance).

- هذه الـ patterns تصبح متاحة لكل البراندات في نفس المجال — دون الكشف عن هوية أي brand.

- مع مرور الوقت: كل brand جديد يُغني النظام ويستفيد منه في نفس الوقت.

- النتيجة: platform يزداد ذكاءً مع كل مستخدم جديد — مما يجعله يصعب المنافسة معه.

مثال عملي على الذكاء الجماعي براند جديد في مجال home decor يبدأ على المنصة. فوراً يستفيد من 50+ campaign سابقة في نفس المجال (مجهولة الهوية): يعرف أن الـ hooks نوع 'قبل/بعد' تحقق CTR 4.2% في المتوسط، وأن الاستهداف لأمهات 30-45 يعطي ROAS 3.8+، وأن محتوى رمضان يحتاج يبدأ 3 أسابيع مسبقاً. كل هذا قبل أن يُطلق إعلانه الأول.

# 4. الأهداف — القريبة والبعيدة

## 4.1 الأهداف القريبة (0-6 أشهر)

| الهدف | المقياس | الجدول الزمني |
| --- | --- | --- |
| خفض تكاليف API بنسبة 50%+ | Token usage per user per month | شهر 2 |
| تحسين جودة الـ AI outputs بشكل ملحوظ | User satisfaction + output accuracy | شهر 2 |
| إزالة الحاجة لإعادة شرح البراند في كل session | Context setup time = 0 | شهر 2 |
| تقليل زمن إنشاء المحتوى بـ 60% | Time per content piece | شهر 3 |
| Analyze module يصبح الـ 'aha moment' | Feature activation rate | شهر 2-3 |

## 4.2 الأهداف البعيدة (6-24 شهر)

| الهدف الاستراتيجي | الأثر |
| --- | --- |
| Network Effect: كل brand جديد يُحسّن تجربة الجميع | Compounding value — يصعب ترك المنصة مع الوقت |
| Industry Intelligence: أذكى قاعدة بيانات تسويقية عربية | Competitive moat لا يقدر أي competitor ينسخه |
| Predictive Marketing: توقع ROAS قبل إطلاق الحملة | من reactive إلى proactive decision making |
| Fine-tuned Model: Gemma مضبوط على بيانات السوق العربي | أداء أعلى من أي نموذج عالمي في السياق العربي |
| SBrandOps كـ Data Layer للوكالات | B2B2C model: بيع الـ intelligence لوكالات أخرى |

# 5. الربط بأجزاء المشروع

الجدول التالي يوضح كيف يرتبط نظام الذاكرة بكل module في SBrandOps كما يظهر في الـ sidebar:

| الـ Module في التطبيق | الاسم التقني | كيف يستفيد من الذاكرة | الـ Services المستخدمة |
| --- | --- | --- | --- |
| التحليلات | Analyze Module | عرض campaign performance مقارنةً بـ cross-brand benchmarks. تحليل سبب تراجع الـ ROAS بالمقارنة مع 50+ حملة مشابهة. | thinking_mode: HIGH + KnowledgeGraph |
| نشر المحتوى | Create Module | كل طلب توليد محتوى يمر على Brand Memory أولاً. استخدام الـ hooks الفائزة من campaigns سابقة تلقائياً. | MemoryInjection + SemanticCache |
| المنشورات المجدولة | Publish Module | توصيات بأفضل أوقات النشر بناءً على engagement patterns من البراند + industry data. | CrossBrandPatterns |
| خطة المحتوى | Plan Module | توليد خطة محتوى كاملة تستند على Brand DNA + ما اشتغل تاريخياً + seasonal patterns. | BrandMemory + KnowledgeGraph |
| بنك الأفكار | Create Module | توليد أفكار محتوى مصنفة حسب الأداء المتوقع بناءً على industry insights. | CrossBrandInsights + AIRouter |
| الإعلانات المدفوعة | Ads Ops Module | تحليل الحملات + استخراج insights تلقائياً بعد انتهاء كل campaign. ROAS prediction. | CampaignLearning + KnowledgeGraph |
| تحسين محركات البحث | SEO Ops Module | keyword clustering + content briefs مبنية على brand voice وما ينجح في المجال. | BrandDNA + SemanticCache |
| صندوق الرسائل | Inbox Ops Module | ردود تلقائية مقترحة تتوافق مع Brand Tone of Voice المحفوظ في الـ DNA. | BrandDNA + AIRouter (FAST tier) |
| إدارة العملاء CRM | CRM Module | ربط بيانات العملاء بالـ brand history لتخصيص التواصل وفهم سلوك الشراء. | BrandMemory.history |
| هوية البراند | Brand Hub Module | الـ Brand DNA Builder يسكن هنا. المصدر الأساسي لكل الـ AI outputs. | BrandDNA (Static Layer) |
| تحليل البراند | Analytics Module | Brand health score مبني على performance trends + audience insights متراكمة. | EpisodicMemory + CrossBrand |
| سير العمل | Workflow Module | trigger تلقائي لاستخراج الـ insights بعد كل milestone (campaign end, content publish). | CampaignLearning Triggers |
| التكاملات والربط | Integrations Module | ربط Meta Ads API + Google Ads + Social APIs لجلب performance data تلقائياً للـ memory. | Data Ingestion Pipeline |
| إعدادات النظام | System Module | إدارة permission system: كل brand يختار مشاركته في الـ Cross-Brand Network. | Privacy Controls |

# 6. الـ Architecture التقني

## 6.1 الـ Tech Stack المستخدم

النظام مبني على نفس الـ stack الحالي لـ SBrandOps — لا يحتاج تغييرات جوهرية:

| الطبقة | التقنية الحالية | الإضافة المطلوبة |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14 (App Router) + Tailwind + shadcn/ui | Memory Dashboard components + DNA Builder UI |
| Backend | Nest.js (Modular) | 4 modules جديدة: GemmaModule, MemoryModule, CacheModule, KnowledgeModule |
| ORM | Prisma | 5 models جديدة + pgvector extension |
| Database | PostgreSQL | تفعيل pgvector extension فقط |
| Cache | Redis | إضافة namespaces للـ Brand Memory |
| Queue | Bull (Redis-based) | Queue جديد للـ AI Batch Processing |
| AI | Claude API (حالي) | إضافة Gemma 4 عبر Google AI API كـ primary AI engine |
| Auth | Clerk | لا تغيير — نفس الـ multi-tenant setup |
| Storage | Cloudflare R2 | تخزين الـ embeddings الكبيرة إذا احتجنا |
| Deployment | Railway + Vercel | لا تغيير |

## 6.2 الـ Database Schema الجديد

5 models جديدة تُضاف لـ schema.prisma:

BrandDNA Model يخزن: name, tone, targetAudience, usp, products (JSON), forbiddenWords (JSON), industry. مربوط بـ Brand model الحالي. يُحدَّث من Brand Hub module.

BrandMemoryEntry Model يخزن كل campaign insight: type (winning_hook/failed_angle/audience_insight/seasonal), content (JSON), performance (JSON: roas/ctr/cpa), embedding (Float[] للـ vector search).

SemanticCacheEntry Model يخزن: promptHash, promptEmbedding (vector), response, brandId, taskType, hitCount, expiresAt.

SharedInsight Model (Cross-Brand) يخزن بيانات مجهولة الهوية: industry, angle, hookType, audienceSegment, avgRoas, avgCtr, avgCpa, sampleSize, embedding.

CrossBrandPattern Model تجميع شهري: industry, pattern (text), avgPerformance (JSON), validatedAt. يُولَّد من Cron Job شهري.

# 7. تحليل تخفيض التكاليف

النظام يُطبّق 4 استراتيجيات متوازية لتخفيض تكاليف الـ API:

| الاستراتيجية | الآلية | نسبة التخفيض | موعد التطبيق |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiered Model Routing | توجيه الـ tasks للموديل الأنسب | 50% | فوري |
| Semantic Cache | عدم استدعاء الـ API للمحتوى المتشابه | 25% | أسبوع 3 |
| Batch Processing | 10 tasks = 1 API call بدل 10 | 30% | أسبوع 3 |
| Smart Context (أقل tokens) | 400 token بدل 2000 في كل call | 40% | أسبوع 2 |
| إجمالي مع overlap | توفير مدمج | 70-80% | شهر 2 |

Tiered Model Routing — التفصيل الـ tasks تُصنَّف إلى 3 tiers: FAST (gemma-4-26b-MoE) للـ captions والردود والـ hashtags — أرخص وأسرع. SMART (gemma-4-31b) للـ analysis والـ strategy والـ optimization — أعلى جودة. CACHE (Redis) للمحتوى المتكرر — مجاناً. 80% من الـ tasks تقع في الـ FAST أو CACHE tier.

# 8. خطة التنفيذ الكاملة

## 8.1 الجدول الزمني العام

| المرحلة | الوقت | الاسم | المحتوى |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | أسبوع 1 | Infrastructure | pgvector + Redis namespaces + GemmaService + Prisma schema migrations |
| Phase 2 | أسبوع 2 | Brand Memory | BrandDNA Builder + EpisodicMemory + MemoryInjectionService |
| Phase 3 | أسبوع 2-3 | Semantic Cache | EmbeddingService + SemanticCacheService + Cache Invalidation |
| Phase 4 | أسبوع 3 | AI Router | Task Routing + Batch Processing + Bull Queue integration |
| Phase 5 | أسبوع 4 | Knowledge Graph | AnonymizationPipeline + CrossBrandInsights + Privacy controls |
| Phase 6 | أسبوع 4-5 | Module Integration | ربط الـ memory system بكل module من الـ sidebar |

## 8.2 Phase 1 — Infrastructure (أسبوع 1)

### PostgreSQL + pgvector

- تشغيل: CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector; في PostgreSQL

- إضافة unsupported('') في prisma schema لتفعيل raw SQL migrations

- كتابة migration: ALTER TABLE ADD COLUMN embedding vector(768);

- إضافة الـ 5 models الجديدة لـ schema.prisma وتشغيل prisma migrate dev

- اختبار pgvector queries: cosine similarity + index creation (ivfflat)

### Redis Namespaces

- تعريف namespace pattern: brand:{brandId}:dna | brand:{brandId}:working | insight:{id}

- تحديد TTL لكل type في constants file

- إضافة RedisModule في Nest.js AppModule مع global: true

### Gemma 4 Connection

- إضافة GOOGLE_AI_API_KEY في .env + Railway environment variables

- npm install @google/genai في الـ api workspace

- بناء GemmaModule مع GemmaService كـ injectable provider

- مقارنة gemma-4-27b-it vs gemma-4-26b-a4b-it من حيث الـ latency والتكلفة

## 8.3 Phase 2 — Brand Memory (أسبوع 2)

### Brand DNA Builder

- بناء BrandDnaService في Nest.js: buildDNA(), cacheDNA(), invalidateDNA()

- Endpoint: POST /brands/:id/dna/build

- UI في Brand Hub module (Next.js): Form بـ AI-assisted suggestions

- Cache invalidation trigger: لما أي brand data تتغير

### Episodic Memory

- بناء CampaignLearningService: extractInsights(campaignId)

- ربطه بـ campaign status webhook: عند تحويل status لـ 'completed'

- حفظ: winning hooks + failed angles + audience insights + seasonal patterns

- Endpoint: GET /brands/:id/memory/history مع pagination

### Memory Injection

- بناء MemoryInjectionService: buildSmartContext(brandId, task)

- Semantic search على الـ history: top 3 results بـ similarity > 0.80

- Limit الـ context لـ 400 tokens maximum

- A/B testing: قياس جودة الـ output مع/بدون memory injection

## 8.4 Phase 3 — Semantic Cache (أسبوع 2-3)

- بناء EmbeddingService: generateEmbedding(text) → Float[]

- بناء SemanticCacheService: getOrGenerate(prompt, brandId, fn)

- تحديد similarity threshold: 0.92 للـ cache hit

- Brand-specific cache isolation: كل brand له namespace منفصل

- Cache Dashboard في Analytics Hub: hit rate, savings, top cached tasks

- Invalidation rules: DNA change → clear brand cache

## 8.5 Phase 4 — AI Router (أسبوع 3)

- بناء AIRouterService: route(task) → { model, config }

- تعريف TASK_ROUTING map بالكامل لكل task type

- إضافة thinking_mode: HIGH للـ Analyze و Optimize modules

- Token tracking middleware: يسجل استهلاك كل call

- Bull Queue processor لـ content batch (10 tasks → 1 API call)

- WebSocket notification للـ frontend عند اكتمال الـ batch

## 8.6 Phase 5 — Cross-Brand Knowledge Graph (أسبوع 4)

- بناء AnonymizationService: anonymize(campaignData) → SharedInsight

- تعريف ما يُشارك وما لا يُشارك بوضوح في الـ constants

- Privacy audit على الـ SharedInsight table: zero PII guarantee

- KnowledgeGraphService: learnFromCampaign() + getCrossBrandInsights()

- Cron Job شهري: aggregateCrossBrandPatterns()

- Permission system في إعدادات النظام: opt-in/opt-out للـ network

## 8.7 Phase 6 — Module Integration (أسبوع 4-5)

- Content Ops: كل generation request → MemoryInjectionService أولاً

- Analyze Module: تفعيل thinking_mode + cross-brand comparison

- Ads Ops: trigger learnFromCampaign() بعد كل campaign completion

- Inbox Ops: AI replies مبنية على Brand DNA tone

- Brand Hub: DNA Builder كـ أول خطوة في الـ onboarding

- Analytics Hub: Memory Health Dashboard + Cache Savings tracker

# 9. التوافق مع الكود الحالي

## 9.1 ما يبقى كما هو

- كل الـ Nest.js modules الحالية (auth, projects, stages, briefs, domains, files, payments, notifications) — لا تغيير.

- Prisma schema الحالي — الإضافات جديدة فقط، بدون تعديل الـ models الحالية.

- Redis setup الحالي — نفس الـ instance، إضافة namespaces جديدة فقط.

- Bull Queue الحالي — إضافة queue جديد (ai-tasks) بجانب الـ queues الحالية.

- Clerk authentication — لا تغيير.

- Next.js App Router structure — إضافة components جديدة فقط.

## 9.2 ما يحتاج تعديل بسيط

| الملف/الـ Module | التعديل المطلوب | درجة الخطورة |
| --- | --- | --- |
| src/modules/ai/ai.module.ts | استبدال Claude-only بـ AIRouter يدعم Gemma + Claude | منخفضة — إضافة فقط |
| src/modules/ai/brief-analyzer.service.ts | ربطه بـ MemoryInjectionService قبل الـ call | منخفضة — wrapper فقط |
| prisma/schema.prisma | إضافة 5 models جديدة | صفر — no breaking changes |
| src/app.module.ts | import GemmaModule + MemoryModule + KnowledgeModule | منخفضة — imports فقط |
| apps/web/app/(brand)/*/page.tsx | إضافة Memory components في Brand Hub و Analytics | منخفضة — UI additions |

## 9.3 Migration Strategy (بدون breaking changes)

- Phase 1-4: الـ new modules تعمل بالتوازي مع الـ existing code — لا interruption.

- Phase 5: الـ Knowledge Graph يبدأ يتعلم silently — بدون تأثير على الـ UX الحالي.

- Phase 6: Module integration تتم تدريجياً module by module — rollback سهل.

- Feature flags في الـ environment variables للتحكم في تفعيل الـ features.

# 10. مقاييس النجاح (KPIs)

| الـ KPI | الوضع الحالي (Baseline) | الهدف بعد شهر 2 | الهدف بعد شهر 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| API Cost per Active Brand/Month | 100% baseline | أقل 50% | أقل 75% |
| Semantic Cache Hit Rate | 0% | 30%+ | 60%+ |
| Context Setup Time | كل session من الصفر | 0 ثانية | 0 ثانية |
| Content Generation Quality Score | Baseline | +20% | +40% |
| Cross-Brand Insights Available | 0 | 10+ per industry | 100+ per industry |
| ROAS Prediction Accuracy | لا يوجد | ±15% | ±10% |
| User Retention (90-day) | Baseline | +10% | +30% |

# 11. المخاطر والحلول

| الخطر | الاحتمالية | الأثر | الحل |
| --- | --- | --- | --- |
| Privacy concern: brands تخشى مشاركة بياناتها | عالية | عالي | Opt-in صريح + anonymization مضمونة + privacy audit مرئي للعميل |
| Cold Start: الـ Knowledge Graph فارغ في البداية | مؤكدة | متوسط | Seed النظام ببيانات SMA Marketing الحالية (5 brands) من اليوم الأول |
| Gemma API Latency أعلى من المقبول | متوسطة | متوسط | Async processing + Bull Queue + الـ FAST tier كـ fallback |
| pgvector queries بطيئة مع نمو البيانات | منخفضة | متوسط | إضافة ivfflat index + query optimization في Phase 1 |
| Scope Creep: محاولة بناء كل شيء مرة واحدة | عالية | عالي | Strict phase gates: كل phase له acceptance criteria قبل الانتقال للتالية |

# 12. الـ 'Aha Moment' — أول 10 دقايق

لكي ينجح SBrandOps في الـ adoption، يجب أن يكون هناك لحظة واضحة يشعر فيها المستخدم الجديد بالفرق الحقيقي. هذه اللحظة تكون في Analyze Module:

السيناريو المقترح — الـ Aha Moment المستخدم يرفع بيانات campaign فيها ROAS = 1.8 (أقل من المتوقع). SBrandOps يقول له في 30 ثانية: 'الـ ROAS انخفض لأن الـ hook نوع 'سؤال مباشر' أداؤه أقل بـ 40% في مجال home decor مقارنة بـ 52 campaign مشابهة. الـ hooks الفائزة في نفس المجال هي 'قبل/بعد' و'transformation'. اضغط هنا لتوليد 5 hooks جديدة مبنية على هذا التحليل.' — وبعدها يولّد المحتوى البديل في 10 ثواني.

هذا السيناريو يُثبت ثلاث قيم دفعةً واحدة:

- الذاكرة الجماعية: المقارنة مع 52 campaign حقيقية.

- الذكاء التحليلي: تشخيص دقيق لسبب المشكلة.

- الحل الفوري: من التشخيص إلى المحتوى البديل في أقل من دقيقة.

# الملحق — مسرد المصطلحات التقنية

| المصطلح | الشرح |
| --- | --- |
| pgvector | PostgreSQL extension يُتيح تخزين والبحث في الـ vector embeddings (أرقام تمثل معنى النصوص) |
| Semantic Cache | نظام تخزين مؤقت يستخدم التشابه في المعنى (لا النص الحرفي) لإيجاد إجابات محفوظة |
| Embedding | تحويل النص إلى مصفوفة أرقام تمثل معناه — يُتيح المقارنة الرياضية بين النصوص |
| Cosine Similarity | مقياس التشابه بين vectorين — من 0 (مختلف تماماً) إلى 1 (متطابق) |
| Tiered Model Routing | توجيه كل task للنموذج الأنسب له من حيث الجودة والتكلفة |
| Bull Queue | نظام قوائم انتظار لمعالجة الـ tasks بشكل غير متزامن في Nest.js |
| Knowledge Graph | قاعدة بيانات تخزن العلاقات والأنماط المستخرجة من البيانات |
| Anonymization | إزالة المعرّفات الشخصية من البيانات مع الحفاظ على قيمتها التحليلية |
| Feature Flag | مفتاح في الكود يُتيح تفعيل/تعطيل feature بدون deploy جديد |
| Cold Start Problem | مشكلة غياب البيانات الكافية في بداية تشغيل نظام يعتمد على التعلم |

SMA Marketing © 2026 | Abdelrahman El-Harouny | sbrandops.com