SBrandOps

Brand Operating System

نظام الذاكرة الذكية + الذكاء الجماعي

الفكرة الكاملة — الأهداف — التنفيذ — الربط بكل أجزاء المشروع

SMA Marketing | Abdelrahman El-Harouny

إبريل 2026

# 1. الملخص التنفيذي

SBrandOps هو Brand Operating System مبني على فلسفة Plan→Create→Publish→Engage→Analyze→Optimize. الفكرة الجوهرية التي يقوم عليها النظام هي أن المعرفة التسويقية المتراكمة عبر الزمن وعبر البراندات المختلفة هي الأصل الحقيقي للمنصة — وليست الـ features.

الفكرة في جملة واحدة بدلاً من أن يبدأ كل AI call من الصفر، SBrandOps يحقن كل نموذج ذكاء اصطناعي بذاكرة حية ومتراكمة عن البراند وعن الصناعة — فيكون الناتج أذكى وأسرع وأقل تكلفة مع كل interaction.

هذا النظام يحقق هدفين متوازيين في آنٍ واحد:

- خفض تكاليف التشغيل بنسبة 70-80% عبر الـ Semantic Cache والـ Tiered Model Routing والـ Batch Processing.

- بناء ذكاء جماعي مع الوقت: كل brand يُغذّي النظام بمعرفة تُفيد البراندات الأخرى في نفس المجال — بشكل مجهول الهوية وآمن.

# 2. المشكلة التي تحلها الفكرة

المنصات التسويقية الحالية (Madgicx، Sprout Social، Hootsuite، Metricool) تعاني من مشكلة هيكلية واحدة:

| المشكلة | الواقع الحالي | ما يفعله SBrandOps |
| --- | --- | --- |
| Isolated Context | كل client معزول تماماً — لا تبادل للمعرفة | Shared Knowledge Graph بين البراندات |
| Zero Memory | كل AI call يبدأ من نقطة الصفر | Brand Memory متراكمة ومحقونة في كل call |
| High Token Cost | كل call يحمل كامل الـ context (2000+ token) | Smart Context: 400 token فقط — نفس الجودة |
| No Learning Loop | الأداء لا يُعلّم النظام لاحقاً | كل campaign تنتهي → insights تُضاف للذاكرة |
| Generic Outputs | المحتوى لا يعكس تاريخ البراند | Memory Injection → outputs تعرف البراند من الداخل |

# 3. الفكرة بالتفصيل — نظام الذاكرة الثلاثي

النظام يعمل على ثلاث طبقات متكاملة من الذاكرة، كل طبقة تخدم هدفاً مختلفاً:

## 3.1 الطبقة الأولى: Brand Memory (الذاكرة الخاصة)

كل براند له ذاكرة خاصة به تتكوّن من ثلاثة مستويات:

| المستوى | المحتوى | طريقة التخزين | متى يُستخدم |
| --- | --- | --- | --- |
| Static DNA | اسم البراند، الـ tone، الجمهور، الـ USP، الكلمات المحظورة، المنتجات | PostgreSQL + Redis Cache (7 days) | في كل AI call — يُحقن أولاً |
| Episodic History | campaigns سابقة، الـ hooks الفائزة، الـ angles الفاشلة، insights الجمهور، seasonal patterns | PostgreSQL + pgvector embeddings | عند إنشاء المحتوى والتحليل |
| Working Memory | الحملات النشطة، الهدف الحالي، القرارات الأخيرة | Redis (TTL: ساعة واحدة) | في الـ session الحالي فقط |

## 3.2 الطبقة الثانية: Semantic Cache (ذاكرة التكلفة)

بدلاً من استدعاء الـ AI API في كل مرة، النظام يتذكر الإجابات السابقة ويُعيد استخدامها عند طرح أسئلة مشابهة:

- كل prompt يُحوَّل إلى vector embedding.

- عند طلب جديد: البحث في الـ cache عن prompt مشابه بنسبة أكثر من 92%.

- Cache hit → إعادة الإجابة بدون أي تكلفة API.

- Cache miss → استدعاء الـ AI وحفظ الإجابة للمرات القادمة.

## 3.3 الطبقة الثالثة: Cross-Brand Knowledge Graph (الذكاء الجماعي)

هذه الطبقة هي الـ moat الحقيقي للمنصة — لا يوجد منافس يملكها:

- بعد كل campaign تنتهي: يستخرج النظام تلقائياً patterns مجهولة الهوية (industry, angle, hook_type, performance).

- هذه الـ patterns تصبح متاحة لكل البراندات في نفس المجال — دون الكشف عن هوية أي brand.

- مع مرور الوقت: كل brand جديد يُغني النظام ويستفيد منه في نفس الوقت.

- النتيجة: platform يزداد ذكاءً مع كل مستخدم جديد — مما يجعله يصعب المنافسة معه.

مثال عملي على الذكاء الجماعي براند جديد في مجال home decor يبدأ على المنصة. فوراً يستفيد من 50+ campaign سابقة في نفس المجال (مجهولة الهوية): يعرف أن الـ hooks نوع 'قبل/بعد' تحقق CTR 4.2% في المتوسط، وأن الاستهداف لأمهات 30-45 يعطي ROAS 3.8+، وأن محتوى رمضان يحتاج يبدأ 3 أسابيع مسبقاً. كل هذا قبل أن يُطلق إعلانه الأول.

# 4. الأهداف — القريبة والبعيدة

## 4.1 الأهداف القريبة (0-6 أشهر)

| الهدف | المقياس | الجدول الزمني |
| --- | --- | --- |
| خفض تكاليف API بنسبة 50%+ | Token usage per user per month | شهر 2 |
| تحسين جودة الـ AI outputs بشكل ملحوظ | User satisfaction + output accuracy | شهر 2 |
| إزالة الحاجة لإعادة شرح البراند في كل session | Context setup time = 0 | شهر 2 |
| تقليل زمن إنشاء المحتوى بـ 60% | Time per content piece | شهر 3 |
| Analyze module يصبح الـ 'aha moment' | Feature activation rate | شهر 2-3 |

## 4.2 الأهداف البعيدة (6-24 شهر)

| الهدف الاستراتيجي | الأثر |
| --- | --- |
| Network Effect: كل brand جديد يُحسّن تجربة الجميع | Compounding value — يصعب ترك المنصة مع الوقت |
| Industry Intelligence: أذكى قاعدة بيانات تسويقية عربية | Competitive moat لا يقدر أي competitor ينسخه |
| Predictive Marketing: توقع ROAS قبل إطلاق الحملة | من reactive إلى proactive decision making |
| Fine-tuned Model: Gemma مضبوط على بيانات السوق العربي | أداء أعلى من أي نموذج عالمي في السياق العربي |
| SBrandOps كـ Data Layer للوكالات | B2B2C model: بيع الـ intelligence لوكالات أخرى |

# 5. الربط بأجزاء المشروع

الجدول التالي يوضح كيف يرتبط نظام الذاكرة بكل module في SBrandOps كما يظهر في الـ sidebar:

| الـ Module في التطبيق | الاسم التقني | كيف يستفيد من الذاكرة | الـ Services المستخدمة |
| --- | --- | --- | --- |
| التحليلات | Analyze Module | عرض campaign performance مقارنةً بـ cross-brand benchmarks. تحليل سبب تراجع الـ ROAS بالمقارنة مع 50+ حملة مشابهة. | thinking_mode: HIGH + KnowledgeGraph |
| نشر المحتوى | Create Module | كل طلب توليد محتوى يمر على Brand Memory أولاً. استخدام الـ hooks الفائزة من campaigns سابقة تلقائياً. | MemoryInjection + SemanticCache |
| المنشورات المجدولة | Publish Module | توصيات بأفضل أوقات النشر بناءً على engagement patterns من البراند + industry data. | CrossBrandPatterns |
| خطة المحتوى | Plan Module | توليد خطة محتوى كاملة تستند على Brand DNA + ما اشتغل تاريخياً + seasonal patterns. | BrandMemory + KnowledgeGraph |
| بنك الأفكار | Create Module | توليد أفكار محتوى مصنفة حسب الأداء المتوقع بناءً على industry insights. | CrossBrandInsights + AIRouter |
| الإعلانات المدفوعة | Ads Ops Module | تحليل الحملات + استخراج insights تلقائياً بعد انتهاء كل campaign. ROAS prediction. | CampaignLearning + KnowledgeGraph |
| تحسين محركات البحث | SEO Ops Module | keyword clustering + content briefs مبنية على brand voice وما ينجح في المجال. | BrandDNA + SemanticCache |
| صندوق الرسائل | Inbox Ops Module | ردود تلقائية مقترحة تتوافق مع Brand Tone of Voice المحفوظ في الـ DNA. | BrandDNA + AIRouter (FAST tier) |
| إدارة العملاء CRM | CRM Module | ربط بيانات العملاء بالـ brand history لتخصيص التواصل وفهم سلوك الشراء. | BrandMemory.history |
| هوية البراند | Brand Hub Module | الـ Brand DNA Builder يسكن هنا. المصدر الأساسي لكل الـ AI outputs. | BrandDNA (Static Layer) |
| تحليل البراند | Analytics Module | Brand health score مبني على performance trends + audience insights متراكمة. | EpisodicMemory + CrossBrand |
| سير العمل | Workflow Module | trigger تلقائي لاستخراج الـ insights بعد كل milestone (campaign end, content publish). | CampaignLearning Triggers |
| التكاملات والربط | Integrations Module | ربط Meta Ads API + Google Ads + Social APIs لجلب performance data تلقائياً للـ memory. | Data Ingestion Pipeline |
| إعدادات النظام | System Module | إدارة permission system: كل brand يختار مشاركته في الـ Cross-Brand Network. | Privacy Controls |

# 6. الـ Architecture التقني

## 6.1 الـ Tech Stack المستخدم

النظام مبني على نفس الـ stack الحالي لـ SBrandOps — لا يحتاج تغييرات جوهرية:

| الطبقة | التقنية الحالية | الإضافة المطلوبة |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14 (App Router) + Tailwind + shadcn/ui | Memory Dashboard components + DNA Builder UI |
| Backend | Nest.js (Modular) | 4 modules جديدة: GemmaModule, MemoryModule, CacheModule, KnowledgeModule |
| ORM | Prisma | 5 models جديدة + pgvector extension |
| Database | PostgreSQL | تفعيل pgvector extension فقط |
| Cache | Redis | إضافة namespaces للـ Brand Memory |
| Queue | Bull (Redis-based) | Queue جديد للـ AI Batch Processing |
| AI | Claude API (حالي) | إضافة Gemma 4 عبر Google AI API كـ primary AI engine |
| Auth | Clerk | لا تغيير — نفس الـ multi-tenant setup |
| Storage | Cloudflare R2 | تخزين الـ embeddings الكبيرة إذا احتجنا |
| Deployment | Railway + Vercel | لا تغيير |

## 6.2 الـ Database Schema الجديد

5 models جديدة تُضاف لـ schema.prisma:

BrandDNA Model يخزن: name, tone, targetAudience, usp, products (JSON), forbiddenWords (JSON), industry. مربوط بـ Brand model الحالي. يُحدَّث من Brand Hub module.

BrandMemoryEntry Model يخزن كل campaign insight: type (winning_hook/failed_angle/audience_insight/seasonal), content (JSON), performance (JSON: roas/ctr/cpa), embedding (Float[] للـ vector search).

SemanticCacheEntry Model يخزن: promptHash, promptEmbedding (vector), response, brandId, taskType, hitCount, expiresAt.

SharedInsight Model (Cross-Brand) يخزن بيانات مجهولة الهوية: industry, angle, hookType, audienceSegment, avgRoas, avgCtr, avgCpa, sampleSize, embedding.

CrossBrandPattern Model تجميع شهري: industry, pattern (text), avgPerformance (JSON), validatedAt. يُولَّد من Cron Job شهري.

# 7. تحليل تخفيض التكاليف

النظام يُطبّق 4 استراتيجيات متوازية لتخفيض تكاليف الـ API:

| الاستراتيجية | الآلية | نسبة التخفيض | موعد التطبيق |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiered Model Routing | توجيه الـ tasks للموديل الأنسب | 50% | فوري |
| Semantic Cache | عدم استدعاء الـ API للمحتوى المتشابه | 25% | أسبوع 3 |
| Batch Processing | 10 tasks = 1 API call بدل 10 | 30% | أسبوع 3 |
| Smart Context (أقل tokens) | 400 token بدل 2000 في كل call | 40% | أسبوع 2 |
| إجمالي مع overlap | توفير مدمج | 70-80% | شهر 2 |

Tiered Model Routing — التفصيل الـ tasks تُصنَّف إلى 3 tiers: FAST (gemma-4-26b-MoE) للـ captions والردود والـ hashtags — أرخص وأسرع. SMART (gemma-4-31b) للـ analysis والـ strategy والـ optimization — أعلى جودة. CACHE (Redis) للمحتوى المتكرر — مجاناً. 80% من الـ tasks تقع في الـ FAST أو CACHE tier.

# 8. خطة التنفيذ الكاملة

## 8.1 الجدول الزمني العام

| المرحلة | الوقت | الاسم | المحتوى |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | أسبوع 1 | Infrastructure | pgvector + Redis namespaces + GemmaService + Prisma schema migrations |
| Phase 2 | أسبوع 2 | Brand Memory | BrandDNA Builder + EpisodicMemory + MemoryInjectionService |
| Phase 3 | أسبوع 2-3 | Semantic Cache | EmbeddingService + SemanticCacheService + Cache Invalidation |
| Phase 4 | أسبوع 3 | AI Router | Task Routing + Batch Processing + Bull Queue integration |
| Phase 5 | أسبوع 4 | Knowledge Graph | AnonymizationPipeline + CrossBrandInsights + Privacy controls |
| Phase 6 | أسبوع 4-5 | Module Integration | ربط الـ memory system بكل module من الـ sidebar |

## 8.2 Phase 1 — Infrastructure (أسبوع 1)

### PostgreSQL + pgvector

- تشغيل: CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector; في PostgreSQL

- إضافة unsupported('') في prisma schema لتفعيل raw SQL migrations

- كتابة migration: ALTER TABLE ADD COLUMN embedding vector(768);

- إضافة الـ 5 models الجديدة لـ schema.prisma وتشغيل prisma migrate dev

- اختبار pgvector queries: cosine similarity + index creation (ivfflat)

### Redis Namespaces

- تعريف namespace pattern: brand:{brandId}:dna | brand:{brandId}:working | insight:{id}

- تحديد TTL لكل type في constants file

- إضافة RedisModule في Nest.js AppModule مع global: true

### Gemma 4 Connection

- إضافة GOOGLE_AI_API_KEY في .env + Railway environment variables

- npm install @google/genai في الـ api workspace

- بناء GemmaModule مع GemmaService كـ injectable provider

- مقارنة gemma-4-27b-it vs gemma-4-26b-a4b-it من حيث الـ latency والتكلفة

## 8.3 Phase 2 — Brand Memory (أسبوع 2)

### Brand DNA Builder

- بناء BrandDnaService في Nest.js: buildDNA(), cacheDNA(), invalidateDNA()

- Endpoint: POST /brands/:id/dna/build

- UI في Brand Hub module (Next.js): Form بـ AI-assisted suggestions

- Cache invalidation trigger: لما أي brand data تتغير

### Episodic Memory

- بناء CampaignLearningService: extractInsights(campaignId)

- ربطه بـ campaign status webhook: عند تحويل status لـ 'completed'

- حفظ: winning hooks + failed angles + audience insights + seasonal patterns

- Endpoint: GET /brands/:id/memory/history مع pagination

### Memory Injection

- بناء MemoryInjectionService: buildSmartContext(brandId, task)

- Semantic search على الـ history: top 3 results بـ similarity > 0.80

- Limit الـ context لـ 400 tokens maximum

- A/B testing: قياس جودة الـ output مع/بدون memory injection

## 8.4 Phase 3 — Semantic Cache (أسبوع 2-3)

- بناء EmbeddingService: generateEmbedding(text) → Float[]

- بناء SemanticCacheService: getOrGenerate(prompt, brandId, fn)

- تحديد similarity threshold: 0.92 للـ cache hit

- Brand-specific cache isolation: كل brand له namespace منفصل

- Cache Dashboard في Analytics Hub: hit rate, savings, top cached tasks

- Invalidation rules: DNA change → clear brand cache

## 8.5 Phase 4 — AI Router (أسبوع 3)

- بناء AIRouterService: route(task) → { model, config }

- تعريف TASK_ROUTING map بالكامل لكل task type

- إضافة thinking_mode: HIGH للـ Analyze و Optimize modules

- Token tracking middleware: يسجل استهلاك كل call

- Bull Queue processor لـ content batch (10 tasks → 1 API call)

- WebSocket notification للـ frontend عند اكتمال الـ batch

## 8.6 Phase 5 — Cross-Brand Knowledge Graph (أسبوع 4)

- بناء AnonymizationService: anonymize(campaignData) → SharedInsight

- تعريف ما يُشارك وما لا يُشارك بوضوح في الـ constants

- Privacy audit على الـ SharedInsight table: zero PII guarantee

- KnowledgeGraphService: learnFromCampaign() + getCrossBrandInsights()

- Cron Job شهري: aggregateCrossBrandPatterns()

- Permission system في إعدادات النظام: opt-in/opt-out للـ network

## 8.7 Phase 6 — Module Integration (أسبوع 4-5)

- Content Ops: كل generation request → MemoryInjectionService أولاً

- Analyze Module: تفعيل thinking_mode + cross-brand comparison

- Ads Ops: trigger learnFromCampaign() بعد كل campaign completion

- Inbox Ops: AI replies مبنية على Brand DNA tone

- Brand Hub: DNA Builder كـ أول خطوة في الـ onboarding

- Analytics Hub: Memory Health Dashboard + Cache Savings tracker

# 9. التوافق مع الكود الحالي

## 9.1 ما يبقى كما هو

- كل الـ Nest.js modules الحالية (auth, projects, stages, briefs, domains, files, payments, notifications) — لا تغيير.

- Prisma schema الحالي — الإضافات جديدة فقط، بدون تعديل الـ models الحالية.

- Redis setup الحالي — نفس الـ instance، إضافة namespaces جديدة فقط.

- Bull Queue الحالي — إضافة queue جديد (ai-tasks) بجانب الـ queues الحالية.

- Clerk authentication — لا تغيير.

- Next.js App Router structure — إضافة components جديدة فقط.

## 9.2 ما يحتاج تعديل بسيط

| الملف/الـ Module | التعديل المطلوب | درجة الخطورة |
| --- | --- | --- |
| src/modules/ai/ai.module.ts | استبدال Claude-only بـ AIRouter يدعم Gemma + Claude | منخفضة — إضافة فقط |
| src/modules/ai/brief-analyzer.service.ts | ربطه بـ MemoryInjectionService قبل الـ call | منخفضة — wrapper فقط |
| prisma/schema.prisma | إضافة 5 models جديدة | صفر — no breaking changes |
| src/app.module.ts | import GemmaModule + MemoryModule + KnowledgeModule | منخفضة — imports فقط |
| apps/web/app/(brand)/*/page.tsx | إضافة Memory components في Brand Hub و Analytics | منخفضة — UI additions |

## 9.3 Migration Strategy (بدون breaking changes)

- Phase 1-4: الـ new modules تعمل بالتوازي مع الـ existing code — لا interruption.

- Phase 5: الـ Knowledge Graph يبدأ يتعلم silently — بدون تأثير على الـ UX الحالي.

- Phase 6: Module integration تتم تدريجياً module by module — rollback سهل.

- Feature flags في الـ environment variables للتحكم في تفعيل الـ features.

# 10. مقاييس النجاح (KPIs)

| الـ KPI | الوضع الحالي (Baseline) | الهدف بعد شهر 2 | الهدف بعد شهر 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| API Cost per Active Brand/Month | 100% baseline | أقل 50% | أقل 75% |
| Semantic Cache Hit Rate | 0% | 30%+ | 60%+ |
| Context Setup Time | كل session من الصفر | 0 ثانية | 0 ثانية |
| Content Generation Quality Score | Baseline | +20% | +40% |
| Cross-Brand Insights Available | 0 | 10+ per industry | 100+ per industry |
| ROAS Prediction Accuracy | لا يوجد | ±15% | ±10% |
| User Retention (90-day) | Baseline | +10% | +30% |

# 11. المخاطر والحلول

| الخطر | الاحتمالية | الأثر | الحل |
| --- | --- | --- | --- |
| Privacy concern: brands تخشى مشاركة بياناتها | عالية | عالي | Opt-in صريح + anonymization مضمونة + privacy audit مرئي للعميل |
| Cold Start: الـ Knowledge Graph فارغ في البداية | مؤكدة | متوسط | Seed النظام ببيانات SMA Marketing الحالية (5 brands) من اليوم الأول |
| Gemma API Latency أعلى من المقبول | متوسطة | متوسط | Async processing + Bull Queue + الـ FAST tier كـ fallback |
| pgvector queries بطيئة مع نمو البيانات | منخفضة | متوسط | إضافة ivfflat index + query optimization في Phase 1 |
| Scope Creep: محاولة بناء كل شيء مرة واحدة | عالية | عالي | Strict phase gates: كل phase له acceptance criteria قبل الانتقال للتالية |

# 12. الـ 'Aha Moment' — أول 10 دقايق

لكي ينجح SBrandOps في الـ adoption، يجب أن يكون هناك لحظة واضحة يشعر فيها المستخدم الجديد بالفرق الحقيقي. هذه اللحظة تكون في Analyze Module:

السيناريو المقترح — الـ Aha Moment المستخدم يرفع بيانات campaign فيها ROAS = 1.8 (أقل من المتوقع). SBrandOps يقول له في 30 ثانية: 'الـ ROAS انخفض لأن الـ hook نوع 'سؤال مباشر' أداؤه أقل بـ 40% في مجال home decor مقارنة بـ 52 campaign مشابهة. الـ hooks الفائزة في نفس المجال هي 'قبل/بعد' و'transformation'. اضغط هنا لتوليد 5 hooks جديدة مبنية على هذا التحليل.' — وبعدها يولّد المحتوى البديل في 10 ثواني.

هذا السيناريو يُثبت ثلاث قيم دفعةً واحدة:

- الذاكرة الجماعية: المقارنة مع 52 campaign حقيقية.

- الذكاء التحليلي: تشخيص دقيق لسبب المشكلة.

- الحل الفوري: من التشخيص إلى المحتوى البديل في أقل من دقيقة.

# 13. AI Content Scoring — محرك الجودة

نظام AI Content Scoring هو الـ feature الطبيعي التالي بعد Memory System. بدلاً من أن يُنشئ المستخدم محتوى ويكتشف أداءه بعد النشر، النظام يُقيّم كل محتوى قبل النشر ويُعطيه score من 1–100 بناءً على ثلاثة محاور: تطابقه مع الـ Brand DNA، مقارنته بأعلى المحتوى أداءً في تاريخ البراند، وتوقع الـ CTR بناءً على الـ Cross-Brand Patterns.

كل محتوى قبل ما يتنشر يأخذ score — والـ score ده مش رأي، ده حكم مبني على بيانات البراند نفسه وعلى أداء 50+ حملة مشابهة في نفس المجال.

## 13.1 كيف يعمل الـ Scoring

النظام يُقيّم كل محتوى على ثلاثة أبعاد متوازية، كل بُعد له وزن محدد في الـ score النهائي:

| البُعد | الوزن | المصدر | مثال |
| --- | --- | --- | --- |
| Brand DNA Match | 40% | Brand Memory → Static DNA Layer | Tone + USP + كلمات محظورة |
| Historical Performance | 35% | Episodic Memory → Winning Hooks | مقارنة بأعلى CTR من تاريخ البراند |
| Cross-Brand Benchmark | 25% | Knowledge Graph → Industry Patterns | مقارنة مع 50+ حملة في نفس المجال |

## 13.2 التكامل مع كل Module

| الـ Module | استخدام الـ Score | الأثر |
| --- | --- | --- |
| Create Module | كل محتوى يأخذ score فوري + سبب + تحسين مقترح. مقارنة A/B بين نسختين قبل النشر. | جودة أعلى من أول إنشاء |
| Publish Module | ترتيب الـ queue تلقائياً: الأعلى score ينشر أول. تنبيه لو score أقل من 60 قبل النشر. | engagement أعلى باستمرار |
| Ads Ops Module | كل ad copy يأخذ score + توقع CTR قبل الرفع على Meta/Google. منع رفع إعلان score أقل من 70. | CTR أعلى + CPA أقل من أول حملة |
| Plan Module | كل الخطة تأخذ average score + تحديد أضعف نقطة قبل البدء في التنفيذ. | خطط محتوى أقوى من البداية |
| Inbox Ops Module | كل رد مقترح على العميل يأخذ score: مدى تطابقه مع Brand Tone. تنبيه لو الرد هيضر صورة البراند. | صورة براند محمية في كل تواصل |
| Brand Hub Module | Brand Consistency Score شهري: نسبة تطابق كل المحتوى المنشور مع الـ DNA. Brand Voice Drift Alert. | هوية براند ثابتة على المدى البعيد |
| Analytics Module | Score vs Performance Dashboard. Scoring Accuracy Rate يتحسن مع الوقت. أعلى 10 محتوى score وأداؤهم الفعلي. | proof of value مرئي للمستخدم |

## 13.3 الـ Feedback Loop — كيف يتعلم النظام بنفسه

هذا هو الـ moat الحقيقي للـ feature — النظام لا يبقى static بل يتحسن مع كل نشر. بعد كل نشر، يربط الـ predicted score بالـ actual performance (CTR, engagement, ROAS). كل ما ينشر محتوى score عالي وأداؤه كويس → النظام يتعلم: "الـ pattern ده = نجاح". كل ما ينشر محتوى score منخفض وأداؤه سيء → النظام يتأكد: "الـ pattern ده = فشل". النتيجة بعد 6 شهور: scoring model أدق من أي نموذج عالمي — لأنه اتتدرب على بيانات البراند نفسه.

## 13.4 الـ Architecture التقني

| المكوّن | التقنية | الوصف |
| --- | --- | --- |
| ContentScoringService | Nest.js injectable service في ScoringModule | scoreContent(text, brandId) → ScoreResult |
| ContentScore Model | Prisma model جديد في schema.prisma | score, breakdown (JSON), predictedCtr, actualCtr, brandId |
| ScoringAccuracyJob | Bull Queue job يشتغل بعد 48 ساعة من النشر | يجلب actual CTR → يحسب accuracy → يُحدّث weights |
| Score Dashboard UI | Next.js component في Analytics Hub | Score history + accuracy trend + top scored content |

## 13.5 مقاييس النجاح (KPIs)

| الـ KPI | Baseline | شهر 2 | شهر 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Average Content Score | — | 65+ | 80+ |
| Scoring Accuracy Rate | 0% | 60%+ | 80%+ |
| CTR Improvement (scored content) | Baseline | +15% | +35% |
| Brand Consistency Score | — | 70%+ | 85%+ |

## 13.6 خطة التنفيذ

| المرحلة | الوقت | الاسم | المحتوى |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | أسبوع 1 | Scoring Engine | ScoringModule + ContentScoringService + ContentScore Prisma model. خوارزمية الـ 3 dimensions: DNA 40% + History 35% + CrossBrand 25%. |
| Phase 2 | أسبوع 2 | Module Integration | ربط الـ scoring بـ Create + Publish + Ads Ops + Inbox. Score badge يظهر في الـ UI قبل كل نشر. |
| Phase 3 | أسبوع 3 | Feedback Loop | ScoringAccuracyJob: ربط predicted score بالـ actual CTR بعد 48 ساعة. تحديث weights تلقائياً. Score Dashboard في Analytics. |
| Phase 4 | أسبوع 4–5 | Brand Consistency | Brand Consistency Score شهري. Brand Voice Drift Alert. تقرير تلقائي لكل brand عن مستوى الاتساق. |

# الملحق — مسرد المصطلحات التقنية

| المصطلح | الشرح |
| --- | --- |
| pgvector | PostgreSQL extension يُتيح تخزين والبحث في الـ vector embeddings (أرقام تمثل معنى النصوص) |
| Semantic Cache | نظام تخزين مؤقت يستخدم التشابه في المعنى (لا النص الحرفي) لإيجاد إجابات محفوظة |
| Embedding | تحويل النص إلى مصفوفة أرقام تمثل معناه — يُتيح المقارنة الرياضية بين النصوص |
| Cosine Similarity | مقياس التشابه بين vectorين — من 0 (مختلف تماماً) إلى 1 (متطابق) |
| Tiered Model Routing | توجيه كل task للنموذج الأنسب له من حيث الجودة والتكلفة |
| Bull Queue | نظام قوائم انتظار لمعالجة الـ tasks بشكل غير متزامن في Nest.js |
| Knowledge Graph | قاعدة بيانات تخزن العلاقات والأنماط المستخرجة من البيانات |
| Anonymization | إزالة المعرّفات الشخصية من البيانات مع الحفاظ على قيمتها التحليلية |
| Feature Flag | مفتاح في الكود يُتيح تفعيل/تعطيل feature بدون deploy جديد |
| Cold Start Problem | مشكلة غياب البيانات الكافية في بداية تشغيل نظام يعتمد على التعلم |

SMA Marketing © 2026 | Abdelrahman El-Harouny | sbrandops.com